# 滑县瓦岗寨乡邓庄村农田水利建设项目

# 竞争性谈判二次公告

滑县公共资源交易中心受滑县瓦岗寨乡人民政府委托，对滑县瓦岗寨乡邓庄村农田水利建设项目以竞争性谈判方式进行招标，欢迎具有相应资质和独立法人资格的单位参加投标报价。

一、项目名称：滑县瓦岗寨乡邓庄村农田水利建设项目

二、项目编号：HJYGT[201406]033号

三、报名及报价截止时间：2014年6月26日上午12：00以前密封送达，逾期无效。

开标时间：2014年6月26日下午16：00

四、现场报名。报名需携带以下证件原件及复印件（加盖公章）各一套：资质证（副本）、营业执照（副本）、组织机构代码证（副本）、税务登记证（副本）、法人代表身份证或被授权委托人身份证及授权委托书；报名费：50元。

1. 资质要求：具有水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包或具备房屋建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质。

五、递交首次报价文件地址：滑县公共资源交易中心交易大厅（规划局对面）。报价文件应加盖公章后密封送达，否则视为无效报价。总报价大小写不符的以大写为准。

六、谈判办法：谈判共分二次报价：首次报价必须按照报价一览表格式填报，并在开标时进行唱标，第二次报价在规定时间内按照二次报价表进行填报，第二次报价为最终报价，作为成交通知书发放的最终数据，最后进行公开宣标。

1. 报价要求：投标人在谈判过程中的报价依照次序应为降价原则，本次报价不得高于上次报价。

2. 投标人的报价包含本项目建设范围内的全部内容。

3. 谈判小组将根据“《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）”等有关规定，从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序向招标人推荐3名成交候选人。若出现报价相同的情形，则工期从低至高的顺序确定中标候选人，若工期再相同时，则按投标人服务承诺内容从优至劣的顺序确定成交候选人。

七、交易中心联系电话：0372-5576055。

八、技术参数如有疑问，可以咨询招标单位:   13949512618  王先生

报价一览表

项目编号：                                                    日期：2014年    月      日

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |
| 投标范围 |  |  |
| 投标报价 （如响应报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准） |  | 大写 小写 |
| 工 期 |  | 合同签订后 日历天内 |
| 质 量 |  |  |
| 谈判项目说 明 | 1、项目位置及招标范围：此次招标计划利用节余资金安装小机井房30个，需资金10785元，安装出水口保护设施295个，需资金14750元，另外大田中有排水沟一处，需新埋设排水管道87米管直径一米（分段），需资金21924元。 2、项目拦标价：4.7459万元。 3、工期：20日历天。 4.质量要求：合格。 |  |

注：本表格为一般格式，投标单位也可能自行设计。留表不够可附页也可自行设计。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日     期 ：

滑县瓦岗寨乡邓庄村农田水利建设项目

资格审核报名表

2014年6月 日

投标单位名称：

法定代表人：                                  联系电话：

委托代理人：                       联系电话：

投标人持有资质证明原件一览表：（持有该项目原件则在项目后□内打“√”）

一、营业执照、资质证                  □

二、税务登记证                        □

三、委托人身份证                      □

四、授权代理委托书（法人报 名无此项） □

初审结论：通过 □ 未通过 □          审核人签字：

未通过原因及需补充证明材料原件的名称：