## Slide 1: 工程量清单与电子评标
河南财经政法大学
工程管理与房地产学院
陈捷
13838339957
cjxycj@163.com

## Slide 2
讲课提纲
01
遵守评标程序
02
提高业务水平
03
06
熟悉招标文件
勇于承担责任
04

## Slide 3
01
06
熟悉招标文件
见招标文件

## Slide 4
01
06
遵守评标程序
02

## Slide 5: 一、评标委员会和评标程序
1．评标委员会
《招标投标法》第37条第1款明确规定：“评标由招标人依法组建的评标委员会负责。”
(1)评标委员会的组成
①评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动，向招标
人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。
②评标委员会成员名单一般应于开标前确定。评标委员会成
员名单在中标结果确定前应当保密。

## Slide 6
③评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
④评标委员会设负责人的，评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

## Slide 7
(2)评标委员会成员和有关工作人员的保密义务
评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## Slide 8: 2．评标程序
《招标投标法》第38条规定：“招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。”
评标活动具有保密性和独立性。为保证评标的公正，保证评标委员会的成员免受外界压力或影响，评标工作应该在严格保密情况下进行。

## Slide 9: (1)评标的准备与初步评审
《评标委员会和评标方法暂行规定》对评标的准备与初步评审作出了详细规定。
①编制表格，研究招标文件
②投标文件的澄清、说明或补正

## Slide 10
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## Slide 11: ③应作为废标处理的四种情况
以虚假方式谋取中标；
低于成本报价竞标；
不符合资格条件或拒不对投标文件澄清、说明或改正；
未能在实质上响应的投标。

## Slide 12: ④投标偏差
评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。
投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

## Slide 13: 下列情况属于重大偏差：
●没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；
●投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；
●投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
●明显不符合技术规格、技术标准的要求；
●投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
●投标文件附有招标人不能接受的条件；
●不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

## Slide 14
投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件作出实质性响应，作废标处理。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

## Slide 15: 细微偏差
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。
细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定。

## Slide 16: (2)详细评审
经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。评标方法包括经评审的最低投标价法、综合评估法或者法律、行政法规允许的其他评标方法。

## Slide 17: (3)推荐中标候选人和定标
①评标报告
评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

## Slide 18: ②中标候选人
评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人，并标明排列顺序。在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。中标人的投标应当符合下列条件之一：
●能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；
●能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。

## Slide 19
根据《工程建设项目施工招标投标办法》第58条：依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对中标人的确定另有规定的，从其规定

## Slide 20
01
06
提高业务水平
03
2013工程量清单计价规范

## Slide 21
01
06
勇于承担责任
04
见两道案例

## Slide 22
谢谢！