招标采购典型案例分析

一、[案例3.17]招标文件中报价要求的条款内容分析

[背景]采用国有资金8000万元人民币投资兴建的某市政污水处理厂项目，其施工招标采用工程量清单计价，合同类型为固定单价合同，招标文件中关于投标报价要求如下：

（1）投标人的投标报价，应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、各种措施项目费、风险费及政策性文件规定费用等所有费用。每一子目不得超过两个报价。未填单价或合价的子目，招标人将按照其他投标人对该子目的最低报价作为结算依据。

（2）招标人提供的工程量为估算工程量，投标人应对招标文件提供的各项工程量进行复核，并对其已标价工程量清单中所填报工程量的准确性负责，除以下两种情形外，结算时工程量不再调整：A、实际工程量差异在10%以上的据实调整工程量；B、工程设计变更。

（3）附件中给出的设备材料暂估价供投标人报价时参考，投标人应依据市场实际情况填报。

（4）投标函报价应与已标价工程量清单汇总一致。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（5）评标基准价计算方法为：评标基准价=去掉一个最低、一个最高有效报价的算术平均数。投标报价高于评标基准价时，中标价为评标基准价，低于评标价时为其投标报价。

[问题]指出上述报价条款中的不妥之处，逐一说明理由。

[参考答案]该招标文件中对报价要求的不妥之处和相应理由如下：

（1）每一子目不得超过两个报价不妥；理由：只能有一个投标价格，每个子目允许两个报价将在事实上形成两个投标价格。

（2）未填单价或合价的工程项目，招标人将按照其他投标人对该子目的最低报价作为结算依据不妥；理由：投标文件是投标人本人的意思表示，不应以他人的意思表示为依据。可规定为：视为已经包含在该投标人其它报价之中。

（3）①投标人对其已标价工程量清单中填报工程量的准确性负责不妥；理由：工程量准确性应由招标人负责；②实际工程量与其填报工程量差异在10%以上的可以调整不妥；理由：单价合同的工程量应据实结算。

（4）招标文件提供的暂估价供投标人报价时参考不妥；理由：暂估价为非竞争项目，不允许投标人修改暂估价。

（5）规定投标报价高于评标基准价时，中标价为评标基准价，低于评标价时为其投标报价不妥；理由：中标价必须为中标人的投标价格。

二、[案例4.23]机电产品国际招标开标条件分析

[背景]国内资金投资的某工程建设项目招标人按照两个标包，分别组织4部客梯和1套微波传输设备（包括发射、接收、处理以及集成等装置）国际招标。在投标截止时间前，分别有5个投标人递交了客梯、3个投标人递交了微波传输设备的投标文件。投标文件接收登记表显示，客梯5个投标人A、B、C、D、E均为代理商，其中A、C、D代理日本三菱电梯，B、E代理的德国蒂森克虏伯电梯；微波传输设备3个投标人G、H、I中，G、H投标的产品为均为其自行生产，I代理的某生产厂商X生产的产品，但投标文件登记表表明，3个产品采用的的微波接收器均为国外某厂商Y生产。对于是否可以组织开标，招标人意见不统一。

意见1：客梯标包和微波传输设备标包都应开标，因为投标人均不少于三个。

意见2：客梯标包和微波传输设备标包都不能开标，因为投标产品均少于三个，不满足《招标投标法》不得少于三个投标人的规定。

意见3：客梯标包可以开标，但微波传输设备标包不能开标。因为客梯标包来了5个投标人，所投产品有两个，具有一定的竞争性；而微波传输设备标包的3个投标人所投产品中，选择了同一种微波接收装置，不具有竞争性。

[问题]依据上述背景材料，意见1至意见3是否正确？为什么？给出一种正确的做法。

[参考答案]意见1至意见3都不正确。因为按照《机电产品国际招标投标实施办法》（13号令）第三十一条的规定，客梯标包中A、C、D三个投标人投标产品相同，B、E两个投标人投标产品相同，故在计算投标人数时，A、C、D算一个投标人，B、E算另一个投标人，仅两个投标人，不能组织开标；微波传输设备标包因为采购的是设备集成，虽然3个投标产品采用的的微波接收器均为国外某厂商Y生产的，但该微波接收器只是各家投标集成产品的一部分，所以可算作三个投标人投标，这一标包应组织开标。

正确的做法是，组织微波传输设备标包的开标，不能组织客梯标包的开标，须将客梯标包的投标文件及其投标保证金退还给投标人，并宣布延期开标，延期的期限应不少于7日。

三、[案例4.25]开标组织过程及特殊事件处理分析

[背景]某依法必须进行招标的工程施工项目采用资格后审组织公开招标，在投标截止时间前，招标人共受理了6份投标文件，随后组织有关人员对投标人的资格进行审查，查对有关证明、证件的原件。有一个投标人没有派人参加开标会议，还有一个投标人少携带了一个证件的原件，没能通过招标人组织的资格审查。招标人对通过资格审查的投标人A、B、C、D组织了开标。

投标人A没有递交投标保证金，招标人当场宣布A的投标文件为无效投标文件,不进入唱标程序。

唱标过程中，投标人B的投标函上有两个投标报价，招标人要求其确认了其中一个报价进行唱标；投标人C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人查对了其投标文件中工程报价汇总表，发现投标函上报价的小写数值与投标报价汇总表一致，于是按照其投标函上小写数值进行了唱标；投标人D的投标函没有盖投标人单位印章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人唱标后，当场宣布D的投标为废标。这样仅剩B、C两个人的投标,招标人认为有效投标少于三家，不具有竞争性，否决了所有投标。

[问题]

（1）招标人确定进入开标或唱标投标人的做法是否正确？为什么？

（2）招标人在唱标过程中针对一些特殊情况的处理是否正确？为什么？

（3）开标会议上，招标人是否有权否决所有投标？为什么？给出正确的做法。

[参考答案]

（1）本案中，招标人确定进入开标或唱标投标人的做法不正确。《招标投标法》第三十六条规定，招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。《招标投标法实施条例》第二十条规定，招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的，应当在开标后由评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。招标人采用投标截止时间后，先行组织有关人员对投标人进行资格审查，查对有关证明、证件的原件并以此确定进入开标的投标人的做法不符合上述规定。

《招标投标法》第三十五条规定“开标由招标人主持，邀请所有投标人参加”。所以投标人参加开标是一种自愿行为。投标人参加开标的权利是监督招标人开标的合法性，确保投标人递交的投标文件与提交评标委员会评审的投标文件是同一份文件，了解其他投标人的投标情况。如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，不能以投标人是否参加开标而判定其投标有效无效或其资格合格与否，更不能作为确定是否进行开标或唱标的判断标准。

（2）招标人开标过程中对一些特殊情况处理不正确。针对B的投标函上有两个投标报价，招标人应直接宣读投标人在投标函（正本）上填写的两个报价，不能要求该投标人确认其报价是这中间的哪一个报价，否则其行为相当于允许该投标人二次报价，违反了投标报价一次性的原则；针对C在投标函上填写的报价，大写与小写不一致，招标人在开标会议上无须去查对工程报价汇总表，仅需按照投标函（正本）上的大写数值唱标即可；针对投标人D的投标函没有盖投标人单位章，同时又没有法定代表人或其委托代理人签字，招标人仅需按照招标文件约定的唱标内容进行唱标即可，招标人唱标后宣布D的投标为废标的行为属于招标人越权。

（3）招标人在开标会议没有权利否决所有投标。《招标投标法》将对投标文件的评审和比较权利依法赋予了招标人依法组建的评标委员会，其第四十二条规定，评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。本案中，招标人否决所有投标的行为违反了法律规定。

正确的做法是，招标人应组织接收的6份投标文件开标，翔实记录开标唱标过程中发现的特殊事件或问题，然后将这6份投标文件及开标结果交由其依法组建的评标委员会进行评审和比较。

四、[案例4.26]投标函报价大写失误不当处理

[背景]某工程施工招标开标过程中，发现某投标人的报价为980000元，但在投标函投标报价一栏，投标人疏忽大意，填写的内容为：玖拾捌万万元人民币（大写），多写了个万字。而在其投标报价书中，工程量清单合计和投标报价汇总表中填写的均为980000元，招标人在开标会上要求该投标人改正。该投标人将投标总报价改正为玖拾捌万元人民币（大写），并在开标记录表上作了如实记载，其他投标人当场提出异议，招标人以属于明显文字错误可以纠正为由给予答复。评标结果为该投标人中标，其它投标人向有关行政监督部门提出投诉。

[问题]

（1）开标过程中，招标人是否有权利同意投标人对报价填写差错进行修改？

（2）本题中，评标委员会是否可以要求该投标人就此事进行澄清？

[参考答案]

（1）开标会议上，招标人没有权利同意投标人进行投标差错的更正，因为开标会议上招标人是依据招标文件公布招标文件中规定的开标内容，没有评审、比较和判断权利。

（2）答：《招标投标法》第三十九条规定，只要不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。本案的关键是投标函（正本）填写内容：“玖拾捌万万元人民币（大写）”一项是否属于含义不明确的内容以及是否为明显的文字错误。由于其大写表述清晰明确，不属于含义不明确的内容，也无法判断是否为明显的文字错误，所以，评标委员会在评标过程中没有权利要求投标人进行更正，同时，投标人也不能对此进行修改，因为中文数字和阿拉伯数字不一致时，以中文表示的数额为准，这里的“玖拾捌万万元人民币（大写）”为《合同法》第三十条规定的投标文件实质性内容，依据《招标投标法》第三十九条，不允许进行修改或者补正。

五、[案例4.27]开标过程中当事人行为分析

[背景] 某建设项目施工经核准采用邀请招标方式组织招标，招标文件中的投标有效期为60日，在规定开标时间和地点，招标人主持并邀请投标人和有关部门共同参加，召开了开标会议，共有四家投标人投标。开标会上，招标人首先宣读了评标办法，A公司对此提出异议，认为招标单位在开标现场公布的评标办法与招标文件相关的部分内容上有变动，评分办法不公平，当场提出不同意修改后的评标办法，声明不再参与开标会议，要求撤销其投标文件并在所有投标文件正式拆封、唱标前退出会场。招标人征得纪检部门同意，对A公司提交的投标文件不退还、不拆封、不唱标，对其余三家的招标文件拆封唱标、评标，并授权评标委员会根据修改后的评标办法按招标文件规定的评标程序评审，直接确定了中标人。之后，未中标投标人C公司核实发现有位专家与中标人存在利害关系，A、C两公司在规定时间内向有关行政监督部门投诉，C公司要求重新评标，A公司要求重新招标。

[问题]

（1）有关行政监督管理部门应当如何处理？

（2）案例中，当事人哪些行为不符合《招标投标法》的有关规定？

[参考答案]

（1）依据本项目评标无效还是招标无效的具体情形，有关行政监督部门决定该项目重新组织评标或重新组织招标。

（2）在下列五个环节，招标投标当事人的行为不符合招标投标法和相关法规的规定。

1）招标人确定和使用修改后的评标标准和方法不符合有关法规的规定。违背了《招标投标法》第十九条、第二十三条、第四十条等规定。《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第七十九条明确规定，使用招标文件没有确定的评标标准和方法，评标无效，应当依法重新进行评标或者进行招标。

2）投标人A公司在开标后宣布撤销其投标不符合《招标投标法》及其实施条例的规定，开标即表示提交投标文件的时间已截止，投标要约开始生效，《招标投标法实施条例》第三十五条规定，投标人撤销投标的，招标人不予退还投标保证金。

3）招标人对A公司已递交的投标文件开标后不应退还，但不拆封不唱标不符合有关规定。违背了《招标投标法》第三十六条，“招标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以开封、宣读。”

4）招标人授权评标委员会根据修改的评标办法评审和评标委员会按照修改后的评标办法对投标文件进行评审和比较，并确定中标人的行为，违反了《招标投标法》第四十条“评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较”以及《招标投标法实施条例》第四十九条有关招标文件没有规定的标准和方法不得作为评标的依据等的规定。

5）评标委员会专家同某投标人有利害关系，其组成人员不符合《招标投标法》第三十七条有关“与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换“的规定，同时，根据《招标投标法实施条例》第八十二条和《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第七十九条的规定，本项目应当依法重新进行评标或者重新进行招标。

六、[案例4.33]评标委员会组成及其权限分析

[背景]  某依法必须进行招标的市政工程施工（涉及市政道路、隧道施工技术和造价等主要专业）。开标后，招标人组建了总人数为5人的评标委员会，其中招标人代表1人，为建设合同管理专业，招标代理机构代表1人，为市政工程造价专业，政府组建的综合评标专家库抽取3人，专业为市政道路工程施工。该项目评标委员会采用了以下评标程序对投标文件进行了评审和比较：

（1）评标委员会成员签到；

（2）选举评标委员会的主任委员；

（3）学习招标文件，讨论并通过了招标代理机构提出的评标细则，该评标细则对招标文件中评标标准和方法中的一些指标进行了具体量化；

（4）对投标文件的封装进行检查，确认封装合格后进行拆封；

（5）逐一查验投标人的营业执照、资质证书、安全生产许可证、建造师证书、项目经理部主要人员执业或职业证书、合同及获奖证书的原件等，按评标细则，依据原件查验结果对投标人资质、业绩、项目管理机构等评标因素进行打分；

（6）按评标细则，对投标报价进行评审打分。此时评标委员会成员赵某在完成其评标工作前突发疾病，不得不紧急送往医院。其他人员完成了对投标报价的评审工作；

（7）除赵某外的其他人员都按评标细则，对施工组织设计进行打分；

（8）进行评分汇总，推荐中标候选人和完成评标报告工作，其中赵某的签字由评标委员会主任代签；

（9）向招标人提交评标报告，评标结束。

[问题]

（1）评标委员会组成是否存在问题？为什么？

（2）上述评标程序是否存在问题？为什么？

[参考答案]

（1）本案中，由于招标人和招标代理机构各派了1个人参加评标，所占比例超过了总人数的1/3，评标委员会的组成违反了《招标投标法》第三十七条，即评标委员会由招标人代表和有关技术、经济方面的专家组成，人员为5人以上单数，其中招标人代表不能超过1/3，技术、经济方面的专家不能少于2/3的规定。

此外，招标人确定的评标专家专业中，仅选择了市政道路工程施工专业的专家评标不符合《招标投标法实施条例》四十五条和《评标专家分类标准（试行）》的规定，因为招标人代表为建设合同管理专业，招标代理机构代表为市政工程造价专业，招标人须从政府综合评标专家库中确定市政道路工程、市政隧道工程专业的专家参加本项目评标。

（2）在评标程序中，第3、第4、第5、第6、第8步存在问题。

第3步中讨论并通过招标代理机构提出的评标细则的做法属于评标委员会越权，违反了《招标投标法》规定的评标原则，即按照招标文件中的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较，评标时不能采用招标文件中没有规定的标准和方法。案例中提及的评标阶段讨论通过的评标细则不属于招标文件，依法不能作为评标的依据。

第4步对投标文件外封装检查的职责属于招标人，不属于评标委员会。

第5步中应依据查对有关证明、证件原件的结果，判断投标人在投标文件中提供的相关证明、证件的复印件是否有效，进而对投标文件进行打分，而不能对该类证明或证件原件直接打分，因为此处查对的原件不属于投标文件的组成部分。

第5～7步中，评标委员会依据其讨论通过的评标细则进行打分的做法，不符合《招标投标法》规定。如上述，该评标细则不属于招标文件的组成部分，不能作为依法评审投标文件的依据。

第6、第7、第8步中，赵某在完成其对投标报价评审工作前突发疾病，应更换一位满足要求的成员替换其评标才能完成整个评标工作、推荐中标候选人和完成评标报告。本案由剩下的4为成员完成了评标，不符合《招标投标法》第三十七条对评标委员会组成的规定，而由评标委员会主任在赵某没完成的评审表格和评标报告上代签的做法，违反了《招标投标法》第四十四条评标委员会成员对评标结果承担个人责任，以及《招标投标法实施条例》第四十八条由更换的评标委员会成员重新进行审定的规定。

七、[案例4.42]投标人强制性资格条件审查

[背景]  某招标人采用资格后审进行某大桥支座采购、安装招标,该支座列入了国务院《工业产品生产许可证管理条例》中规定的产品目录。为此，在招标文件强制性资格条件中，要求潜在投标人提供有效地生产许可证。

在投标文件初步评审阶段进行资格审查时，评标委员会发现2/3的潜在投标人未提供生产许可证。为保证初步评审、详细评审阶段能有足够的投标人竞争，评标委员会经过讨论后决定，将招标文件中要求提供有效地生产许可证不作为审查内容，进而完成了整个评标工作。

[问题]

（1）评标委员会的做法是否正确？为什么？

（2）该评标结果是否有效？为什么？

[参考答案]

（1）评标委员会未把生产许可证作为评审内容的做法不正确；理由：《招标投标法》第四十条规定，评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，这是法律赋予评标委员会的职责。本案中，评标委员会将招标文件中要求提供有效的生产许可证不作为审查内容，违反了法律赋予其的职责。

（2）本案评标结果无效；理由：《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）第五十七条规定，评标过程中使用招标文件没有确定的评标标准和方法的，应当依法重新进行评标或者重新进行招标。

八、 [案例]中标候选人非实质性响应招标文件要求

[背景]  某全额国有资金投资的依法必须进行招标的公路工程旋工项目，招标人在对投标文件和评标报告进行审查过程中，发现排名第一的中标候选人A没有实质上响应招标文件的要求。招标文件明确规定，投标文件按照工程量清单规定的格式填写相应子目的单价及合价，同时满足其中给出的范围及数量要求，否则为非响应性投标。但排名第一的中标候选人A对其中一项主要项目的工程量进行了修改，由招标文件工程量清单中的28465m³调整为8465m³，并据此进行了报价。评标委员会对投标人A投标评审的结论是响应性投标，并将其推荐为第一中标候选人。是否应确定投标人A为中标人，招标人中存在三种意见：

第1种意见：依据《招标投标法实施条侧》第五十五条的规定，图有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人，仅在四种情况下，即排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。本次招标括动，评标委员会已经依法推荐了中标候选人，招标人不能改变评标委员会的评审结论，即在定标过程中，招标人没有权力否定评标委员会的评标结论只能依据其推荐次序，确定投标人A为中标人。

第2种意见：排名第一的中标候选人A为非响应性投标，《招标投标法》第二十七条规定，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第五十二条规定，投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝，并不允许投标人通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标，所以招标人可以直接确定排名第二的中标候选人B为中标人。

第3种意见：排名第一的中标侯选人A为非响应性投标，而评标委员会的评标结论为响应性投标，评标委员会没有按照招标文件规定的标准和方法进行评标，其评标结论不能作为定标的依据，所以本次招标无效，招标人可以依法重新组织招标活动。

[问题]

(1)招标人定标的依据是什么？招标人定标过程中可否修改评标委员会的评标结果？

(2)分析这三种意见正确与否，说明理由。

(3)招标人应如何依法处理此事，如何确定本项目中标人？

[参考答案]

(1)招标人定标的依据是评标委员会的书面评标报告和其推荐的中标候选人。在定标过程中，招标人无权修改评标委员会的评标结果，依法必须进行招标的项目，评标委员会在评标过程中有影响评标结论的违规行为的，招标人应当向行政监督部门寻求行政救济。

(2)本案的关键在于评标委员会是否依法履行了其职责，即按照招标文件中的评标标准和方法，对投标人A的投标进行的评审。评标委员会在对A的投标评审过程中，没能审查出投标人A将工程量清单中的28465m³调整为了8465m³，认为其是响应性投标。本案中，招标文件中的评标办法明确规定了投标文件按照工程量清单规定的格式填写相应单份及合价，同时满足其中给出的范围及数量要求，否则为非响应性投标，这实际上将审查投标人工程量是否与招标文件中工程量清单给出的数煮一致，到为评标委员会的审查内容。评标委员会将投标人A的非响应性投标评审为响应性投标的结果，不是简单的失误，而是没有履行法律赋予其的职责。《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第七十九条明确规定，评标过程中使用招标文件中没有确定的评标标准和方法的，评标无效，应当依法重新进行评标或者重新进行招标。

第1种意见属于对法规条文的机械理解，《招标投标法实施条铡》第五十五条的定标原则成立的前提是评标委员会依法履行了其职责，评探报告真实有效，而本案恰恰由于评标委员会违规导致了评标报告无效，所以不能机械地套用该条规定。

第2种意见对投标人A的投标结果判断是正确的，但不能直接确定排名第二的中标候选人为中标人，因为这里评标委员会评标过程的违规行为，不属于《招标投标法实施条侧》第五十五条规定的三种确定排名第二的中标候选人为中标人的情形，需要由有关行政监督部门确定评标委员会评标过程中存在违规事实，决定重新确定评标结果和中标候选人的排序，进而才能依法确定中标人。

第3种意见对授标人A的投标结果判断是正确的，但不能认定就可以重新组织招标活动。《工程建设项目施工招标投标办法》（30号令）第七十九条规定的招标人应当依法重新进行招标的情形，不适用于本案。因为招标人、投标人的行为均不存在违法违规，仅是评标委员会在评栝过程中没有履行其法律义务，需要纠正的也仅是评标委员会的评标行为及其评标结果，否则，招标人就违反了招标投标活动应当遵循的诚实信用原则，同样得不到法律支持。

(3)招标人应向行政监管部门投诉评标委员会评标违规，即没有履行《招标投标法》赋予其按照招标文件中的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较的职责。其评标结果属于《工程建设项目施工招标投标办法》(30号令)第七十九条规定的无效评标情形，要求重新进行评标。

九、[案例4. 46 ] 评标结果汇总错误定标分析

[背景] 某国有资金投资工程建设项目货物采购，评标委员会在评标报告中依次推荐的中标候选人为：

第一中标候选人：投标人A，最后得分91.10分；

第二中标候选人：投标人B，最后得分89.80分；

第三中标候选人：投标人C，最后得分88.70分。

招标人在对评标报告审查时，发现评标委员会在对投标人最后得分汇总时存在算术性错误，更正算术错误后投标人A、B、C的得分仍然位于前三名，但得分排序及分值与原评标结果不同，为：

投标人A，最后得分88.90分；

投标人B，最后得分90.60分；

投标人C，最后得分88.70分。

由于评标报告的投标人最终得分汇总存在计算错误，招标人定标时存在意见分歧。一种意见认为，评标的责任由评标委员会承担，按照评标委员会推荐的中标候选人，依次确定中标人是法律法规赋予招标人的义务，所以应直接确定投标人A中标；另一种意见认为，依据公平、公正、科学、择优的评标原则，既然评标委员会对投标人最后得分汇总存在计算错误，那么评标报告中推荐的中标候选人排序就不符合“公平、公正、科学、择优”的原则，所以应按照更正后的次序确定中标人。

[问题]

(1)这两种意见哪一种正确？为什么？

(2)招标人应按照什么程序确定中标人？

[参考答案]

(1)第一种意见不正确，第二种意见正确。

从形式上，第一种意见看似符合法规规定，将评标责任推给了评标委员会，但由于评标委员会的评标结果存在计算错误，影响中标候选人排序，即评标委员会的评标结果不正确，依据其推荐的中标候选人排序确定中标人，必然违反了公平、公正、科学、择优的原则。第二种意见是正确的，也是定标过程中体现招标人依法确定中标人的一种表现形式。

(2)招标人应就评标报告中存在影响投标人排序的算术性错误一事，向有关行政监管部门投诉，要求评标委员会更正其在评标报告中存在的算术性错误，进而依据更正后的排序，推荐中标候选人。

十、[案例4. 47]  违规向中标候选人提出额外条件定标

[背景]  某国有资金投资的工程建设项目货物采购，招标人定标过程中，细致审查了评标报告中推荐的三名中标候选人的投标文件，发现其在产品成熟度、社会信誉以及中标后的优惠条传等方面存在较大差异，其中：

第一中标候选人：产品的成熟度较高，有8年的生产历史，市场占有率达到了4％左右，同时有较好的社会信誉，但其投标报价在评标委员会推荐的三名中标候选人中最高，没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。

第二中标候选人：产品成熟度不如第一中标候选人，其提供的穿品仅有4年左右的生产历史，市场占程率达到1. 5%左右，其投标报价为评标委员会推荐的三名中标候选人最低，没有承诺中标后额外提供一些优惠条件。

第三中标候选人：为新出产的该类产品，投放到市场不足2年。其投标报价居中，同时有很好的优惠承诺，即中标后免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操住人员等。

招标人认为第一中标候选人提供的产品最理想，但其高昂的价格以及没有额外的优惠，又让其觉得吃亏。于是向第一中标候选人发出一份通知，要求该投标人在现有的报价基础上下浮2%，同时免费提供3年易损件，为招标人免费培训3名操作人赛。第一中标候选人在复函中仅同意为招标人免费培训3名操作人员，其他条件一概不接受。此时招标人进退两难，因为第二、第三两位中标候选人虽然有价格和后续服务的优势，但其产品不如第一中标候选人的产品稳定。于是又向第一中标候选人发出了一封措辞严厉的通知，称如不答应招标人的条件，将不采购其提供的产品。这一次第一中标候选人作了些让步，同意免费提供3年易损件，但仍不同意下浮其投标报价，并认为招标人的做法违反了《招标投标法》。但招标人认为，既然招标人和投标人是为签订合同，只要中标通知书没发出，招标人都有权利要求投标人做出某种更有利于招标人的承诺，也只有这样才能采购到满足需求的产品。

[问题]

(1)招标人和投标人的观点哪一种正确？为什么？

(2)招标人应怎样确定中标人？为什么？

[参考答案]

(1)本案中招标人的观点不正确，投标人的观点正确。《招标投标法》第四十三条明确规定，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判；《工程建设项目货物招标投标办法》（27号令）第四十九条进一步规定，招标人不得向中标人提出压低报价、增加配件等作为发出中标通知书和签订合同的条件。本案中招标人的做法，直接违反了这一条法律的规定。

(2)招标人在完成了对投标文件审查，确认评标报告符合相关规定后，应根据《招标投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人，即国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。